AI 教育网站需求与架构文档

面向中国 K12 市场的产品定义、功能需求与系统架构

AI答疑 · AI出题 · AI举一反三 · AI一键出卷 · AI中高考命题趋势预测

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026年5月18日 |
| 适用阶段 | 产品立项 / 方案设计 / 原型规划 / 开发拆解 |
| 核心定位 | “一道题，学会一类题”；“平时学得懂，考前练得准” |

文档目标：把产品愿景转化为可执行的需求框架与架构蓝图。

# 版本记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-18 | 首次形成完整 PRD 与产品/系统架构文档，纳入“AI中高考命题趋势预测中心”。 |

# 目录

1. 执行摘要

2. 项目背景与市场判断

3. 产品定位、目标与边界

4. 目标用户与核心场景

5. 总体产品架构

6. 功能需求总览

7. 学生端详细需求

8. 教师端详细需求

9. AI中高考命题趋势预测中心

10. 官网与增长体系需求

11. 底层AI与数据能力架构

12. 建议技术系统架构

13. 核心数据对象与权限

14. 合规、风险与质量控制

15. 关键指标与数据分析

16. MVP路线图与阶段规划

17. 商业模式建议

18. 附录

# 1. 执行摘要

本项目拟建设一个面向中国 K12 学生、家长与教师的 AI 学习与教学平台。产品以“AI答疑”为高频入口，以“AI举一反三”为核心差异化，以“AI一键出卷”为教师侧效率工具，并以“AI中高考命题趋势预测中心”作为考前传播爆点与品牌专业化模块。

平台不应被定义为“拍照搜答案”工具，而应被定义为“帮助学生真正学会一类题”的学习系统。

| 维度 | 结论 |
| --- | --- |
| 核心用户 | 小学高年级、初中、高中学生；任课教师；辅助决策的家长 |
| 核心价值 | 学生：从不会到会迁移；教师：减少重复出题与组卷时间；品牌：建立考前影响力 |
| 主产品闭环 | AI答疑 → 错因分析 → 举一反三 → 专项训练 → 错题沉淀 → 学情反馈 |
| 差异化抓手 | AI举一反三三阶训练、错因诊断、命题趋势预测与考后复盘 |
| 首期建议切入 | 初中数学优先；教师出卷工具同步建设；预测中心从单学科/单区域做试点 |

# 2. 项目背景与市场判断

## 2.1 中国市场背景

中国 K12 教育市场具有三个鲜明特点：一是高频学习需求强，二是家长与教师对“提效”高度敏感，三是政策环境强调“促进真实学习、避免惰化思维”。国家层面近年持续推动人工智能与教育融合，强调 AI 进入课程、教学与评价体系，为本项目提供了长期方向性机会。[R1][R2][R3]

## 2.2 产品机会判断

学生端：题目不会做时需要即时帮助，但更需要“学会后能迁移”的能力。

教师端：周测、单元练习、分层作业、解析整理等重复劳动适合由 AI 提效。

品牌端：中高考考前存在天然流量高峰，命题趋势预测可成为专题传播资产。

长期端：基于学生学习行为与题目数据，可逐步形成个性化学习画像。

## 2.3 重要约束

不得把产品塑造成“直接给答案”“代替独立思考”的工具。

中高考预测应表述为“命题趋势研判”“考点方向分析”，不宜宣传为“押中原题”。

面向未成年人的教育内容要强调安全、适龄、正确引导。

教育培训类宣传不得做升学、提分、通过考试等保证性承诺。[R5]

# 3. 产品定位、目标与边界

## 3.1 产品定位

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 产品名称（暂） | AI K12 学习与教学平台 |
| 学生侧主张 | 一道题，学会一类题。 |
| 整体主张 | 平时学得懂，考前练得准。 |
| 产品形态 | 官网 + Web/H5 学习台 + 教师工作台 + 内容专题页 |
| 核心场景 | 日常答疑、错题巩固、专项训练、教师出卷、考前趋势预测 |

## 3.2 产品目标

建立“AI讲懂题 + AI练会题”的学生学习闭环。

为教师提供可控、可导出、可复用的出题与组卷能力。

以中高考命题趋势预测打造内容传播与品牌专业度。

沉淀知识点图谱、题库与学习行为数据，为后续个性化学习奠定基础。

## 3.3 产品边界

| 范围 | 说明 |
| --- | --- |
| 首期应做 | 答疑、错因分析、举一反三、专项题生成、教师一键出卷、预测中心专题页 |
| 首期暂不做 | 完整学校教务系统、直播课、班级管理全套 LMS、线下教培交易平台 |
| 中期可做 | 错题本、学情报告、分层作业、教师班级分析、预测复盘自动化 |
| 长期可做 | 区域教研合作、学校 SaaS、个性化学习路径推荐、家校协同体系 |

# 4. 目标用户与核心场景

## 4.1 用户角色

| 角色 | 核心诉求 |
| --- | --- |
| 学生：小学高年级 | 需要简单解释、生活化例子、低挫败感互动；不宜给过强压迫感。 |
| 学生：初中 | 需要题型归纳、错因诊断与中考导向训练；建议作为首期核心人群。 |
| 学生：高中 | 需要方法迁移、综合题拆解、考前专项与命题趋势判断。 |
| 教师 | 需要快速生成练习、试卷、解析与分层作业；更关注可控性和导出效率。 |
| 家长 | 希望减少辅导压力、看懂孩子薄弱点、获得清晰学习反馈。 |

## 4.2 典型使用场景

| 场景 | 说明 |
| --- | --- |
| S1 日常作业答疑 | 学生上传一道不会的题，AI分步引导并生成同类练习。 |
| S2 错题巩固 | 学生将错题加入错题本，系统总结错因并推荐复练题。 |
| S3 专项提炼 | 学生选择“八年级一次函数”，系统生成分层专项训练。 |
| S4 教师出卷 | 老师选择年级、知识点、难度与题型，生成可导出的测验卷。 |
| S5 考前冲刺 | 用户查看命题趋势预测、考点热力图与冲刺预测卷。 |
| S6 考后复盘 | 平台复盘预测报告与实际考试的考点/题型覆盖情况。 |

# 5. 总体产品架构

建议将平台拆分为四个业务中心：学生学习中心、教师教学中心、考试趋势预测中心、内容与增长中心；底层由知识库、题库、图谱与 AI 引擎提供支撑。

图 1  AI K12 教育平台业务架构

| 业务中心 | 核心职责 | 关键模块 |
| --- | --- | --- |
| 学生学习中心 | 负责高频使用、留存与订阅转化 | 答疑、错因、举一反三、专项训练、错题本、学情报告 |
| 教师教学中心 | 负责工具价值、B端延展与传播 | 出卷、练习单、分层作业、解析、题目改编 |
| 考试趋势预测中心 | 负责考前爆点与品牌资产 | 趋势预测、热力图、预测卷、考后复盘 |
| 内容与增长中心 | 负责获客、SEO、分享与转化 | 公开体验、知识内容、分享卡、专题页 |

# 6. 功能需求总览

| 优先级 | 端 | 模块 | 需求摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 学生端 | AI答疑 | 题目识别、分步讲解、提示优先、完整答案可展开 |
| P0 | 学生端 | AI举一反三 | 同类题、变式题、迁移题三层生成 |
| P0 | 学生端 | AI错因分析 | 概念、审题、计算、方法迁移等错因分类 |
| P0 | 教师端 | AI一键出卷 | 按年级/学科/知识点/难度/题型组卷并导出 |
| P1 | 学生端 | 专项训练 | 按知识点或薄弱项生成训练包 |
| P1 | 学生端 | 错题本 | 自动归类、复练提醒、错因沉淀 |
| P1 | 教师端 | 练习单/分层作业 | 课堂小练、课后作业、基础/提升/拔高 |
| P1 | 预测中心 | 命题趋势预测 | 高考或区域中考趋势分析专题 |
| P2 | 学生端 | 学情报告 | 周报/月报、掌握度、学习建议 |
| P2 | 预测中心 | 考后自动复盘 | 覆盖率、命题方向匹配、传播战报 |

# 7. 学生端详细需求

学生端围绕“看懂一道题”到“掌握一类题”的闭环设计。其核心体验如下：

图 2  学生端核心学习闭环

| 编号 | 功能 | 说明 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STU-001 | AI答疑入口 | 支持文字输入、拍照/上传题图、粘贴题干 | P0 | 系统能够识别题意并进入讲解流程 |
| STU-002 | 分步讲解 | 优先给提示与思路，再允许展开完整答案 | P0 | 默认首屏不直接显示最终答案 |
| STU-003 | 讲解风格适配 | 小学更生活化，初中更题型化，高中更方法化 | P1 | 同一题支持不同表达层级 |
| STU-004 | 错因诊断 | 根据学生作答或提问识别主要错误类型 | P0 | 输出“错因 + 建议”而不是只给答案 |
| STU-005 | 举一反三 | 生成基础同类题、变式题、迁移题 | P0 | 支持逐级解锁与作答反馈 |
| STU-006 | 专项训练 | 围绕一个知识点形成 5-20 题训练包 | P1 | 支持难度分层与题型混合 |
| STU-007 | 错题本 | 自动保存、归类、复练与查看解析 | P1 | 按知识点和错因检索 |
| STU-008 | 学情报告 | 展示掌握度、薄弱点、近期趋势 | P2 | 可面向学生与家长输出不同口径 |

## 7.1 AI答疑详细说明

输入方式：文字、题图、截图、公式图片。

输出结构：题意重述 → 关键知识点 → 分步思路 → 易错点 → 完整答案。

交互原则：先引导，再展开；支持“再讲简单点”“换一种方法”“给我一个类似例子”。

适龄原则：同一道题针对不同学段使用不同语言复杂度。

## 7.2 AI错因分析分类

| 错因类型 | 识别表现 | 系统建议 |
| --- | --- | --- |
| 概念不清 | 不知道知识点是什么、定义混淆 | 先补概念，再做基础同类题 |
| 审题偏差 | 漏条件、误读问法 | 高亮关键信息，给出审题模板 |
| 公式不会用 | 知道公式但不会套 | 给出适用条件与替代解法 |
| 计算失误 | 过程正确但算错 | 提示计算检查点 |
| 迁移不足 | 会原题，不会变式 | 进入变式与迁移训练 |

## 7.3 举一反三三阶训练设计

| 层级 | 训练设计 | 目的 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 同类巩固 | 结构不变，数值或表述轻微变化 | 确认学生真正看懂 | 原题：一次函数求值；同类题：换参数后再次求值 |
| L2 变式训练 | 条件变化、问法变化、图表变化 | 避免机械套题 | 改为从图像反推关系式 |
| L3 迁移提升 | 结合综合情境或考试风格 | 训练跨题型应用 | 融合实际情境形成应用题 |

# 8. 教师端详细需求

教师端的核心价值是“可控出题”，而不是“随机生成一张卷子”。老师需要决定题量、知识点、题型比例、难度结构，并快速导出可直接使用的教学材料。

| 编号 | 功能 | 说明 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEA-001 | AI一键出卷 | 按学段、学科、教材版本、知识点、难度组卷 | P0 | 导出试卷、答案与解析 |
| TEA-002 | 双向细目表 | 显示知识点、能力点、分值、难度分布 | P1 | 与试卷同步生成 |
| TEA-003 | 练习单生成 | 生成随堂测、课后练习、单元复习题 | P1 | 支持题量与时间限制 |
| TEA-004 | 分层作业 | 基础 / 提升 / 拔高三档 | P1 | 同一知识点生成差异化作业 |
| TEA-005 | 题目改编 | 换数字、换情境、改题型、改难度 | P1 | 保留原考点，生成新题 |
| TEA-006 | 答案解析生成 | 输出标准答案与分步解析 | P0 | 解析表达适合学生阅读 |
| TEA-007 | 班级学情分析 | 根据作答数据生成薄弱点画像 | P2 | 为后续分层教学服务 |

## 8.1 AI一键出卷参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 年级 / 学科 | 小学、初中、高中及对应学科 |
| 教材版本 | 按需支持人教版、苏教版等常见版本 |
| 知识点范围 | 单知识点、单元、章节、综合复习 |
| 题型比例 | 选择、填空、解答、应用题等 |
| 难度结构 | 基础 / 中档 / 拔高比例 |
| 题量与时长 | 例如 10 分钟随堂测、45 分钟周测、90 分钟模拟卷 |
| 输出格式 | 在线预览、Word、PDF |

## 8.2 教师端核心页面建议

出卷配置页：左侧参数配置，右侧实时预览试卷结构。

题目编辑页：支持替换题、改难度、重写题干、锁定题目。

导出页：选择“仅试卷 / 含答案 / 含解析 / 含细目表”。

我的试卷库：保存历史出卷结果，便于二次修改与复用。

# 9. AI中高考命题趋势预测中心

该模块承担“考前高传播 + 品牌专业度”的作用。产品表达建议使用“命题趋势预测”“考前重点研判”，不使用“押中原题”“100%命中”等高风险措辞。

| 编号 | 功能 | 说明 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRE-001 | 命题趋势报告 | 基于课程标准、历年真题和题型结构生成趋势报告 | P1 | 报告可按学科/省份/考试类型拆分 |
| PRE-002 | 考点热力图 | 展示高频必考、热度上升、易忽视但易拉分考点 | P1 | 可视化可分享 |
| PRE-003 | 预测卷生成 | 生成基础卷、重点题型卷、冲刺卷 | P1 | 必须附风险说明 |
| PRE-004 | 考后复盘 | 对照真实试卷，复盘考点/题型/能力点覆盖情况 | P2 | 形成公开传播页 |
| PRE-005 | 区域化中考预测 | 按城市或省份构建本地化趋势分析 | P2 | 先试点后扩展 |

## 9.1 预测中心推荐输出结构

《年度命题趋势报告》：政策方向、题型趋势、能力点变化。

《考点热力图》：高频 / 升温 / 易忽视。

《AI冲刺预测卷》：可训练而非“承诺命中”。

《考后复盘报告》：公开展示预测边界与有效覆盖。

## 9.2 传播机制建议

| 阶段 | 动作 | 传播价值 |
| --- | --- | --- |
| 考前 30-45 天 | 发布趋势预测专题页和摘要报告 | 拉新、引流、形成讨论 |
| 考前 7-14 天 | 发布考前重点训练包与热力图 | 促转化、提升产品使用 |
| 考试结束后 | 发布复盘报告与“预测覆盖战报” | 建立可信度与可复用案例 |

## 9.3 合规表达模板

| 类别 | 示例 |
| --- | --- |
| 推荐 | 基于公开资料、课程标准与历年真题形成的命题趋势研判。 |
| 推荐 | 用于考前复习规划与训练参考，不代表真实试题预测。 |
| 避免 | 押中原题、内部消息、命题人思路、保证命中。 |
| 避免 | 保证提分、必考题、照着练就能上多少分。 |

# 10. 官网与增长体系需求

## 10.1 官网一级导航建议

| 导航 | 主要内容 | 核心 CTA |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 品牌价值、学生闭环、教师工具、预测中心预览 | 免费试一道题 |
| 学生学习 | 答疑、错因、举一反三、专项练习 | 立即体验 AI 学习 |
| 教师工具 | 出卷、练习单、分层作业、导出能力 | 免费生成一份练习 |
| 中高考预测 | 趋势报告、热力图、预测卷、复盘 | 查看趋势报告 |
| 资源中心 | 知识文章、学习方法、教师内容 | 阅读专题 |
| 登录/注册 | 账户与工作台入口 | 开始使用 |

## 10.2 首页信息架构建议

Hero：一句话定位 + 主 CTA。

学生端演示：上传题目 → 讲解 → 生成三阶练习。

教师端演示：选择参数 → 生成试卷 → 导出解析。

预测中心演示：考点热力图 + 趋势报告入口。

场景区：作业不会 / 考前复习 / 老师出卷。

信任区：方法论、数据来源类型、合规说明。

最终 CTA：免费体验 / 教师试用。

## 10.3 公共体验工具

免费试一道题：让用户立即理解答疑方式。

免费生成一组变式题：直接展示核心差异化。

免费生成一页练习单：吸引教师尝试。

查看一份预测报告样例：为考前专题引流。

# 11. 底层 AI 与数据能力架构

图 3  底层 AI 与数据能力架构

| 能力模块 | 说明 |
| --- | --- |
| 课程与教材知识库 | 课程标准、教材版本、章节结构、知识点解释 |
| 题库与真题库 | 题目文本、图像、答案、解析、难度、出处、年份 |
| 知识点图谱 | 题目—知识点—能力点—错因—训练建议的关系 |
| AI讲解引擎 | 题意理解、分步讲解、风格适配 |
| AI生成引擎 | 同类题、变式题、迁移题、试卷生成 |
| AI诊断引擎 | 错因识别、能力缺口判断、下一步推荐 |
| 趋势预测引擎 | 真题模式识别、频率变化、考法升温、报告生成 |
| 质量治理能力 | 正确性校验、审核流、日志追踪、评价体系 |

## 11.1 AI预测中心的数据输入建议

历年中高考真题及标准答案。

课程标准、考试说明、官方导向性文件。

区域中考本地题型特征与近年变化。

公开模拟卷与高质量教学材料（需注意版权与来源）。

平台内部用户训练数据，仅用于趋势洞察时需做好匿名化与合规。

# 12. 建议技术系统架构

建议早期采用“模块化单体 + AI服务解耦”的技术路线：业务逻辑保持清晰，AI能力独立封装，避免在早期过度服务化。

图 4  建议技术系统架构

| 层级 | 建议内容 |
| --- | --- |
| 前端层 | 官网、学生学习台、教师工作台、预测专题页 |
| 业务服务层 | 用户、题目、试卷、内容、支付、消息、权限 |
| AI编排层 | Prompt 管理、RAG 检索、工具调用、模型路由 |
| 数据层 | 关系型数据库、向量数据库、对象存储、日志与分析 |
| 模型与知识层 | 大模型、OCR、题库、知识图谱、预测分析模块 |

## 12.1 关键系统能力

题目结构化解析：题干、选项、图形、答案、解析拆分。

RAG 检索：答疑、解析、预测报告均可调用知识库。

可追溯日志：记录生成来源、模型版本、用户反馈。

评测体系：题目正确率、解析可读性、预测报告一致性。

权限管理：学生、教师、管理员、运营角色区分。

# 13. 核心数据对象与权限

## 13.1 核心数据对象

| 对象 | 关键字段示例 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| User | 角色、年级、地区、会员状态 | 账户与个性化基础 |
| Question | 题干、图片、答案、解析、知识点、难度 | 答疑、训练、组卷 |
| KnowledgePoint | 学科、年级、章节、先修关系 | 知识图谱基础 |
| ExerciseSet | 题目列表、难度、目标知识点 | 专项训练与举一反三 |
| Paper | 试卷结构、题目、总分、解析 | 教师出卷 |
| ForecastReport | 考试类型、地区、学科、预测要点 | 趋势预测中心 |
| LearningRecord | 作答、错因、耗时、反馈 | 学情分析 |

## 13.2 角色权限

| 角色 | 可见内容 | 可执行操作 |
| --- | --- | --- |
| 学生 | 学习台、训练包、错题本、报告 | 提问、作答、收藏、复练 |
| 教师 | 教师工作台、试卷库、题目编辑 | 出卷、改题、导出、保存 |
| 家长 | 简版学情与学习报告 | 查看进度与建议 |
| 运营 | 专题页、内容、预测报告发布 | 配置活动、审核内容 |
| 管理员 | 系统配置、权限、日志、模型版本 | 全局管理 |

# 14. 合规、风险与质量控制

## 14.1 核心合规原则

避免“直接代做作业”的产品心智，强调引导式学习与自主思考。[R4]

教育培训宣传不得包含保证性承诺，不得暗示命题人员参与，不得制造焦虑式营销。[R5]

预测模块必须公开方法边界，强调“趋势研判”而非“原题预测”。

未成年人产品需采用更审慎的内容审核、默认安全设置与家长沟通机制。

## 14.2 风险矩阵

| 编号 | 风险 | 影响 | 等级 | 缓解策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISK-001 | AI答案错误 | 学生被误导，损害信任 | 高 | 答案校验、引用知识库、用户纠错入口 |
| RISK-002 | 生成题目不合适 | 题目过难/过易/逻辑不严 | 中 | 题目质量评测、教师反馈闭环 |
| RISK-003 | 预测宣传过度 | 合规与公信力风险 | 高 | 规范措辞、事前固定版本、事后公开复盘 |
| RISK-004 | 被理解为拍照搜答案 | 品牌定位受损 | 高 | 首屏交互改为提示式，不直出答案 |
| RISK-005 | 题库与材料版权 | 商业化扩展受限 | 中 | 优先使用授权与自建内容 |

# 15. 关键指标与数据分析

## 15.1 产品核心指标

| 指标 | 定义 |
| --- | --- |
| 学生激活 | 首次上传题目并完成一次“讲解 + 练习”流程的比例 |
| 学习闭环完成率 | 答疑后继续完成至少 1 道同类题的比例 |
| 举一反三转化率 | 完成三阶训练或进入下一阶训练的比例 |
| 教师出卷成功率 | 完成配置并导出试卷的比例 |
| 预测中心传播率 | 报告页访问、分享、保存、转发等行为指标 |
| 内容可信度 | 答案纠错率、用户反馈评分、教师采纳率 |

## 15.2 预测中心专项指标

预测内容阅读完成率。

考点热力图分享率。

预测卷下载或进入训练率。

考后复盘页访问率与传播率。

覆盖率口径：以“考点/题型/能力点”匹配为主，不以“原题命中”为宣传主口径。

# 16. MVP路线图与阶段规划

| 阶段 | 核心建设 | 阶段目标 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1：核心闭环验证 | AI答疑、错因分析、举一反三、教师一键出卷 | 验证学生侧高频需求与教师侧工具需求 |
| Phase 2：留存与个性化 | 专项训练、错题本、分层作业、练习单生成 | 提升复访与付费理由 |
| Phase 3：品牌爆点 | 中高考趋势预测中心、预测卷、考后复盘 | 打造内容传播与品牌专业感 |
| Phase 4：平台化扩展 | 学情报告、班级分析、区域教研合作 | 拓展 B 端和规模化业务 |

## 16.1 首期最推荐切入方案

建议第一阶段以“初中数学”为学生端试点学科，并同步开发“教师数学组卷工具”。原因是：题型结构清晰、举一反三价值突出、教师出卷场景高频，且后续可顺势延伸到中考趋势预测。

# 17. 商业模式建议

| 模式 | 说明 |
| --- | --- |
| 学生订阅 | 免费有限答疑；付费解锁举一反三、专项训练、错题本、报告 |
| 教师工具订阅 | 免费基础出卷；高级导出、分层作业、批量生成收费 |
| 专题付费 | 考前预测报告完整版、冲刺训练包、预测卷组合 |
| B端合作 | 学校、区域教研、教育机构定制化能力 |

# 18. 附录

## 18.1 关键术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| AI答疑 | 对学生问题进行解释、引导和分步讲解的模块。 |
| AI举一反三 | 围绕一个知识点生成同类题、变式题与迁移题的训练机制。 |
| 双向细目表 | 呈现试卷知识点、能力点、题型、分值与难度分布的分析表。 |
| 命题趋势预测 | 基于公开资料与历年真题进行的题型、考点与能力要求分析。 |
| 考后复盘 | 对照真实试卷，分析预测内容的覆盖情况与判断边界。 |

## 18.2 参考资料

[R1] 教育部等五部门联合印发《“人工智能+教育”行动计划》，2026。

[R2] 教育部科学技术与信息化司负责人就《“人工智能+教育”行动计划》答记者问，2026。

[R3] 2026年度全国基础教育重点工作部署会相关报道：推动人工智能进入中小学课程标准、日常教学、考试评价。

[R4] 教育部办公厅关于加强教育 App 管理、推动与“双减”政策衔接的相关要求：对“拍照搜题”等惰化学生思维的作业 App 进行整改。

[R5] 北京市市场监督管理局：教育培训广告不得对升学、通过考试或培训效果作出保证性承诺。

## 18.3 可直接用于路演的一句话总结

一个面向中国 K12 的 AI 学习与教学平台：
学生一道题学会一类题，老师一键生成可用试卷，品牌通过考前趋势预测形成传播势能。